RizoWiki 2.0

Brief e Plano de Execução Consolidado

Versão integrada: plano original, sugestões do Claude e ajustes finais de escopo, curadoria científica, feedback, privacidade e uso em pesquisa

Princípio central: apoio à decisão, descritivo, explicável e auditável. Nunca prescrição automática, nunca modelo que aprende sozinho, nunca recomendação forte sem fonte e sem nível de evidência.

| Item | Decisão consolidada |
| --- | --- |
| Papel do RizoWiki 1.0 | Apenas esboço estrutural, vocabulário inicial e mapa conceitual. Não é fonte final de parâmetros, pesos ou recomendações. |
| Papel do RizoWiki 2.0 | Ferramenta aplicada de triagem, diagnóstico, risco operacional, viabilidade, protocolo e registro de casos. |
| Feedback no MVP | Registro local/exportável de caso; sem backend, sem agregação multiusuário e sem ajuste automático de pesos. |
| Localização | Município/UF como padrão; coordenada aproximada opcional; coordenada exata somente em estudo específico com consentimento e governança. |
| Curadoria científica | Obrigatória antes de promover qualquer dado extraído do 1.0 para base revisada. |

Data: 26/06/2026

# Sumário executivo

O RizoWiki 2.0 deve nascer como uma versão aplicada do RizoWiki, capaz de responder, com rastreabilidade e nível de confiança declarado: dado este solo, cultura, estádio, problema e modo de aplicação, qual função microbiana faz sentido, qual o risco de falha, o inoculante chega viável ao alvo, como aplicar melhor e como avaliar se funcionou.

A principal mudança em relação ao 1.0 é epistemológica: o 1.0 organiza conhecimento didático; o 2.0 deve separar dados, regras, evidências, motores e interface. O app não deve “recomendar Bacillus para tudo”. Ele deve primeiro identificar limitações agronômicas, riscos operacionais e incertezas.

O MVP deve ser implementável, mas cientificamente defensável. Por isso, feedback entra como registro descritivo; curadoria entra como fase formal; e todos os parâmetros usados nos motores precisam carregar origem, status, evidência e limitações.

| Bloco | O que o 2.0 entrega |
| --- | --- |
| Mapa | Diagnóstico rápido/técnico, funções prioritárias, organismos candidatos, risco de falha, protocolo e link para base didática. |
| Fatores | Checklist pré-aplicação com semáforo go/no-go, fatores limitantes e ações corretivas. |
| Lab | Simulador de viabilidade por decaimento logarítmico, considerando organismo, tempo, temperatura, química e UV. |
| Casos & Feedback | Registro local/exportável de resultados de campo, sem aprendizado automático. |
| Curadoria | Separação entre rascunho do 1.0, prior de especialista, dado revisado e fonte oficial/técnica/científica. |

# 1. Visão, escopo e limites

## 1.1 Visão

RizoWiki 2.0 = ferramenta web aplicada que parte do contexto agronômico e do risco de falha, não da pergunta “qual microrganismo você quer usar?”. O fluxo principal será: contexto → diagnóstico → funções microbianas prioritárias → risco operacional → viabilidade/compatibilidade → protocolo → ficha exportável → registro de caso.

A camada didática completa permanece no RizoWiki 1.0. O 2.0 pode ter uma Base Técnica enxuta, mas seu foco é decisão aplicada e rastreável.

## 1.2 Escopo do MVP

Repositório novo, separado do RizoWiki 1.0.

React + Vite, build de produção e deploy preferencial no Netlify.

Arquitetura separando data/, engines/, components/, pages/, utils/ e tests/.

Camada de dados JSON com metadados de fonte, evidência, status e limitações.

Motores: compatibilityEngine, viabilityEngine, diagnosticEngine, protocolEngine e feedbackEngine descritivo.

Abas: Mapa, Fatores, Lab e Casos & Feedback. Base Técnica opcional/enxuta.

Ficha exportável em HTML/PDF ou impressão clara.

Tema claro/escuro completo, visual inspirado no 1.0, responsivo e acessível.

ConfidenceBadge em toda saída aplicada.

Registro local/exportável de caso, sem aprendizado automático.

## 1.3 Fora do MVP

Modelo que aprende sozinho ou ajuste automático de pesos.

Backend multiusuário, login, banco central e agregação automática entre produtores.

Upload/OCR de laudos de solo como função completa.

Interpretação regional completa de fertilidade sem fonte técnica formal.

Recomendação de dose sem bula, fonte cadastrada ou entrada explícita do usuário.

Prescrição agronômica formal ou substituição de assistência técnica.

# 2. Decisões de fechamento incorporadas

| Tema | Decisão final |
| --- | --- |
| RizoWiki 1.0 | Usar somente como esboço e fonte de vocabulário/estrutura. Extrair para arquivos raw, nunca diretamente para dados finais. |
| Curadoria | Criar Fase 0.5 obrigatória antes de motores usarem dados como regra aplicada. |
| Parâmetros | Todo parâmetro precisa de source, evidence_type, status, confidence e limitations. |
| Feedback | No MVP: registro local/exportável; sem recalibrar o modelo. |
| Localização | UF e município como padrão; coordenada aproximada opcional; coordenada exata só em estudo com consentimento específico. |
| Uso científico | Informar que registros compartilhados voluntariamente poderão ser usados em pesquisa, de forma agregada/anonimizada. |
| Dose | O app não inventa dose; usa bula/fonte cadastrada/entrada do usuário ou retorna “seguir bula”. |
| Evidência | Toda recomendação recebe nível A-E ou equivalente, além de confiança operacional. |

# 3. Arquitetura técnica

A arquitetura deve impedir que dados didáticos, regras e interface se misturem. O Code/Codex/Claude Code deve ser instruído a nunca implementar regra de decisão dentro de componente visual.

RizoWiki-2.0/
  README.md
  AGENTS.md
  package.json
  index.html
  src/
    main.jsx
    App.jsx
    pages/
      Mapa.jsx
      Fatores.jsx
      Lab.jsx
      CasosFeedback.jsx
      BaseTecnica.jsx        # opcional/enxuta
    components/
      QuickDiagnosisForm.jsx
      TechnicalDiagnosisForm.jsx
      RiskPanel.jsx
      ViabilityChart.jsx
      ProtocolReport.jsx
      ConfidenceBadge.jsx
      EvidenceBadge.jsx
      FeedbackForm.jsx
      CaseExportPanel.jsx
    engines/
      diagnosticEngine.js
      compatibilityEngine.js
      viabilityEngine.js
      protocolEngine.js
      feedbackEngine.js
      curationEngine.js
    data/
      organisms_raw_from_1_0.json
      compatibility_rules_raw_from_1_0.json
      organisms.json
      compatibility_rules.json
      crop_rules.json
      soil_rules_light.json
      stress_rules.json
      model_weights.json
      sources.json
      curation_status.json
    utils/
      reportExporter.js
      unitConverter.js
      privacyUtils.js
      versioning.js
    tests/
      diagnosticEngine.test.js
      compatibilityEngine.test.js
      viabilityEngine.test.js
      protocolEngine.test.js
      feedbackEngine.test.js
    docs/
      curation_todo.md
      evidence_matrix.md

| Camada | Responsabilidade | Regra de ouro |
| --- | --- | --- |
| data/ | Fatos, regras, fontes, evidências, versões e status de revisão. | Não misturar com UI. |
| engines/ | Lógica de diagnóstico, risco, viabilidade, protocolo e feedback. | Reusados por todas as abas. |
| components/ | Componentes visuais reutilizáveis. | Não conter regra agronômica. |
| pages/ | Fluxo de tela e composição dos componentes. | Chamar motores, não duplicar lógica. |
| tests/ | Cenários mínimos e extremos dos motores. | Nenhum motor sem teste. |

# 4. Identidade visual, responsividade e acessibilidade

Herdar a linguagem visual do 1.0, mas com layouts de ferramenta: formulários, semáforos, medidores, tabelas, curva de viabilidade e ficha print-friendly.

Tipografia: Inter ou Arial/sem serifa equivalente para corpo; Space Grotesk ou equivalente para títulos, se disponível.

Acento: sky #0EA5E9.

Glassmorphism discreto em telas; evitar na ficha impressa.

Tema escuro: fundo #050816, painel #0F172A, superfície #1E293B, texto #CBD5E1, título #FFFFFF.

Tema claro: fundo #F1F5F9, painel #FFFFFF, superfície #E2E8F0, texto #334155, título #0F172A.

Todos os semáforos devem ter rótulo textual; cor nunca deve ser o único sinal.

Contraste AA, estados de foco visíveis e alvos de toque adequados.

Celular/tablet/notebook; retrato e paisagem; tabelas roláveis ou empilhadas no celular.

Ficha/relatório sempre claro, print-friendly e legível ao sol.

# 5. Curadoria científica e fontes

Esta é a alteração mais importante antes de fechar o projeto. O RizoWiki 1.0 deve ser usado como rascunho, não como fonte final. Todo dado extraído dele deve nascer como “pendente de revisão”.

## 5.1 Fluxo de curadoria

RizoWiki 1.0
  → organisms_raw_from_1_0.json
  → compatibility_rules_raw_from_1_0.json
  → curation_todo.md
  → revisão por fontes oficiais/técnicas/científicas
  → organisms.json revisado
  → regras/motores com evidência e status

| Tipo de dado | Fonte preferencial | Uso no app |
| --- | --- | --- |
| Regulatório | MAPA, legislação, registros, bula/rótulo. | Definir limites, categorias, qualidade/regulação, não eficácia de campo. |
| Segurança biológica | EFSA QPS, literatura de biossegurança, listas taxonômicas. | Triagem de risco, não prova de eficácia. |
| Eficácia agronômica | Embrapa, IDR-Paraná, manuais regionais, artigos, revisões, metanálises. | Regras de diagnóstico e funções prioritárias. |
| Viabilidade/compatibilidade | Ensaios de sobrevivência, mistura em tanque, bula/rótulo, artigos e dados próprios. | Parâmetros de decay, fatores químicos e limiares. |
| Dados próprios | Ensaios de laboratório/campo do projeto. | Calibração futura supervisionada e evidência local. |
| RizoWiki 1.0 | Arquivos e estrutura atual. | Apenas vocabulário, lista inicial e rascunho. |

## 5.2 Status de cada campo

| Status | Significado | Pode gerar recomendação forte? |
| --- | --- | --- |
| raw_1_0 | Extraído do RizoWiki 1.0 sem validação externa. | Não. |
| prior_especialista | Estimativa técnica provisória, explicitamente marcada. | Não, apenas cenário ilustrativo. |
| fonte_tecnica | Baseado em manual, boletim técnico ou bula. | Sim, se o contexto for compatível. |
| artigo_revisado | Baseado em literatura revisada por pares. | Sim, com limitações. |
| validado_localmente | Baseado em dado próprio ou regional curado. | Sim, com melhor nível de confiança. |
| pendente_revisao | Campo incompleto, ambíguo ou sem fonte. | Não. |

## 5.3 Níveis de evidência

| Nível | Definição | Uso na interface |
| --- | --- | --- |
| A | Recomendação oficial, manual técnico regional ou evidência forte e aplicável. | Pode aparecer como evidência alta, ainda com disclaimer. |
| B | Múltiplos estudos consistentes, revisão ou metanálise com boa aplicabilidade. | Evidência moderada/alta. |
| C | Mecanismo plausível + alguns estudos, mas dependente de contexto/estirpe. | Evidência moderada; cautelas visíveis. |
| D | Evidência preliminar, didática ou extrapolada. | Evidência baixa; não gerar recomendação forte. |
| E | Hipótese ou prior de especialista. | Uso apenas em simulação/triagem, claramente provisório. |

## 5.4 Modelo de campo com metadados

{
  "ideal_temp_c": {
    "value": 30,
    "unit": "°C",
    "evidence_type": "didatico_1_0",
    "source": "RizoWiki 1.0 / bioDataLab.js",
    "status": "pendente_revisao",
    "confidence": "baixa",
    "limitations": ["valor conceitual", "não usar como parâmetro experimental"]
  }
}

{
  "decay_k_base_per_h": {
    "value": 0.02,
    "unit": "h^-1",
    "evidence_type": "prior_especialista",
    "source": "curadoria inicial Marco",
    "status": "pendente_revisao",
    "confidence": "baixa",
    "limitations": ["não calibrado", "usar apenas para ranqueamento de cenários"]
  }
}

# 6. Camada de dados

## 6.1 Arquivos obrigatórios

| Arquivo | Função |
| --- | --- |
| organisms_raw_from_1_0.json | Extração bruta do 1.0; não usada para recomendação final. |
| compatibility_rules_raw_from_1_0.json | Regras brutas/rascunho do 1.0. |
| organisms.json | Base revisada de organismos, funções, resiliência, fontes e limitações. |
| compatibility_rules.json | Regras revisadas de compatibilidade por organismo × classe × contexto. |
| crop_rules.json | Regras por cultura/estádio/problema. |
| soil_rules_light.json | Interpretação leve no MVP: P, pH/acidez como alerta, umidade e classe de risco. |
| stress_rules.json | Riscos de temperatura, UV, seca, encharcamento, tempo de tanque. |
| model_weights.json | Pesos usados por motores, todos versionados e com status. |
| sources.json | Catálogo de fontes e para que cada uma pode ou não pode ser usada. |
| curation_status.json | Controle de revisão, pendências, versão e autor/revisor. |

## 6.2 Exemplo de sources.json

{
  "MAPA_BIOINSUMOS": {
    "type": "oficial_regulatorio",
    "institution": "Ministério da Agricultura e Pecuária",
    "use_for": ["conceito_regulatorio", "legislacao", "registro"],
    "not_use_for": ["eficacia_de_campo", "parametros_decaimento"]
  },
  "EFSA_QPS": {
    "type": "seguranca_biologica",
    "institution": "European Food Safety Authority",
    "use_for": ["triagem_de_seguranca", "risco_taxonomico"],
    "not_use_for": ["eficacia_agronomica", "autorizacao_no_brasil"]
  },
  "RIZOWIKI_1_0": {
    "type": "rascunho_didatico",
    "use_for": ["vocabulário inicial", "estrutura conceitual"],
    "not_use_for": ["parâmetros finais", "pesos", "recomendação aplicada"]
  }
}

# 7. Motores do sistema

Todos os motores devem retornar output + confidence + limitations + evidence + rules_version. O design deve permitir auditoria posterior: por que o app chegou a essa saída?

| Motor | Entrada | Saída |
| --- | --- | --- |
| diagnosticEngine | cultura, estádio, problema, P classe, pH/acidez simples, umidade, manejo. | limitação provável, funções prioritárias, cautelas, confiança. |
| compatibilityEngine | organismos, classe química, modo de aplicação, tempo de contato. | semáforo, mensagem, fonte, evidência, limitações. |
| viabilityEngine | organismo, N0, tempo, temperatura, classe química, UV, aplicação. | curva log10 N(t), perda log, sobrevivência relativa, veredito. |
| protocolEngine | diagnóstico, organismo, risco, aplicação, dose informada/fonte. | protocolo, cuidados, contraindicações, o que monitorar. |
| feedbackEngine | caso, previsão, resultado, qualidade do dado. | registro padronizado, classificação, exportação; não altera pesos. |
| curationEngine | dados + metadados de fonte/status. | bloqueio de uso forte para dado pendente, alertas de curadoria. |

## 7.1 Regra anti-prescrição

O protocolEngine não inventa dose. Quando não houver bula/fonte cadastrada ou dose informada pelo usuário, deve retornar: “seguir dose e modo de uso da bula/rótulo do produto; ajustar à legislação e avaliação técnica responsável”.

## 7.2 Regra de limitação agronômica

Se a limitação provável for fertilidade, acidez, alumínio, compactação severa, erro de manejo ou ausência de água, o diagnosticEngine deve dizer que o bioinsumo pode não ser a principal alavanca. O app deve evitar transformar todo problema em recomendação microbiana.

# 8. Matemática do viabilityEngine

O Lab deve corrigir a fragilidade do simulador conceitual do 1.0. Em vez de média plana de tempo, temperatura e químico, usar modelo semi-quantitativo de decaimento de primeira ordem para comparar cenários operacionais.

log10 N(t) = log10 N0 - (k_total * t) / ln(10)

k_total = k_base * f_T(T) * f_C(organismo, classe_quimica) * f_UV(organismo, exposicao)

Onde:
- N0 = concentração inicial em log UFC informada pelo usuário.
- t = horas de contato na calda, tanque, armazenamento ou intervalo até aplicação.
- k_base = constante basal por organismo, com fonte/status.
- f_T = fator de temperatura, assimétrico: calor pior que frio.
- f_C = fator químico por organismo × classe química.
- f_UV = fator de exposição em aplicação foliar/exposta.

| Saída do Lab | Interpretação |
| --- | --- |
| Curva log10 N(t) | Mostra perda estimada ao longo do tempo. |
| Perda logarítmica | Diferença entre N0 e N(t). |
| Sobrevivência relativa | Comparação entre cenários. |
| Limiar efetivo | Valor configurável por uso/organismo; não deve ser apresentado como absoluto sem fonte. |
| Veredito | Acima/abaixo do limiar, com confiança e limitações. |

Honestidade obrigatória: o modelo ranqueia cenários e comunica risco relativo. Não prediz eficácia de campo nem substitui contagem microbiológica.

# 9. Abas e fluxos do MVP

## 9.1 Mapa — Diagnóstico de talhão

O Mapa deve perguntar primeiro pelo contexto, não pelo microrganismo. Deve aceitar modo rápido e modo técnico manual; upload de laudo fica para fase futura.

| Entrada rápida | Entrada técnica leve |
| --- | --- |
| cultura | cultura/cultivar |
| estádio | estádio fenológico |
| problema principal | problema + sintomas |
| P: baixo/médio/alto/não sei | P informado ou classe |
| pH/acidez: baixo/adequado/não sei | pH, Al ou alerta de acidez, se disponível |
| umidade: seco/adequado/encharcado | umidade, chuva prevista, temperatura |
| químico no TS/tanque: sim/não/não sei | classe química e modo de aplicação |

Saída em cinco blocos: diagnóstico agronômico, funções microbianas prioritárias, organismos candidatos com cautelas, risco de falha e protocolo técnico. Cada organismo candidato deve ter link para o conteúdo didático do 1.0 ou Base Técnica enxuta.

## 9.2 Fatores — Checklist pré-aplicação

Fatores deve responder: “vou aplicar agora; qual o risco de falhar?”. Deve chamar compatibilityEngine e viabilityEngine, não duplicar lógica.

Produto/organismo/formulação.

Modo: semente, sulco, foliar, tanque.

Temperatura, umidade, radiação/UV, chuva prevista.

Tempo de tanque ou tempo desde inoculação.

pH da calda, classe química, mistura, adubo salino/metais.

Resultado: verde/amarelo/vermelho + ação corretiva + limitações.

## 9.3 Lab — Simulador de viabilidade

Lab deve ser a visualização mais técnica: entradas controladas, curva log, limiar e comparação de cenários. Deve permitir “testar no Lab” vindo do Mapa com organismo já pré-selecionado.

## 9.4 Casos & Feedback — Registro local/exportável

No MVP, feedback é registro descritivo, não aprendizado. Ele não altera pesos, não recalibra o modelo e não agrega dados entre usuários.

| Campo | Obrigatório? | Comentário |
| --- | --- | --- |
| cultura | sim | soja, milho, feijão, trigo etc. |
| safra | sim | ex.: 2026/2027. |
| UF e município | sim | útil para análise regional sem identificar propriedade. |
| coordenada aproximada | opcional | arredondada/deslocada; não padrão. |
| coordenada exata | não no MVP aberto | somente em estudo específico com consentimento. |
| produtor/propriedade/CPF/telefone | não coletar | desnecessário para o objetivo técnico. |
| diagnóstico e recomendação gerada | sim | rastreabilidade do modelo. |
| resultado observado | sim | positivo forte/parcial, neutro, negativo, inconclusivo. |
| qualidade do dado | sim | alta/média/baixa/inconclusiva. |
| consentimento de compartilhamento | sim se enviar à equipe | necessário para uso científico futuro. |

## 9.5 Base Técnica — opcional/enxuta

A Wiki completa fica no 1.0. O 2.0 pode ter uma Base Técnica enxuta para listar organismos, funções, cautelas, status de curadoria e links para a Wiki 1.0. Isso reduz duplicidade e mantém explicabilidade dentro da ferramenta aplicada.

# 10. Privacidade, localização e uso científico

A coleta de dados deve seguir o princípio de minimização: coletar o menor nível de identificação necessário para a pergunta científica. Nome do produtor, CPF, telefone, endereço completo e nome da propriedade não devem ser solicitados no MVP.

| Nível de localização | Uso recomendado | Condição |
| --- | --- | --- |
| UF + município | Padrão no MVP. | Boa utilidade regional com baixo risco de identificação. |
| Região/distrito ou coordenada aproximada | Opcional. | Informar que pode apoiar análise espacial futura. |
| Coordenada exata do talhão | Fora do MVP aberto. | Somente em estudo específico, com consentimento e governança. |

## 10.1 Texto de consentimento sugerido

Ao compartilhar voluntariamente este registro com a equipe do RizoWiki 2.0,
você autoriza o uso dos dados agronômicos e operacionais para pesquisa científica,
validação e melhoria supervisionada da ferramenta. O app não solicita nome do
produtor, CPF, telefone, endereço completo ou nome da propriedade. A localização
será registrada preferencialmente em nível de UF/município; coordenadas aproximadas
podem ser informadas opcionalmente. Resultados serão divulgados de forma agregada
ou anonimizada, sem identificação individual do produtor ou da propriedade.

## 10.2 Aviso de dados locais

No MVP, os registros ficam no navegador do usuário ou em arquivo exportado.
A hospedagem estática não agrega automaticamente dados entre usuários. O envio
para a equipe do projeto, se existir, deve ser voluntário e separado do uso normal
da ferramenta.

# 11. Roadmap por fases com gates de revisão

| Fase | Entrega | Gate de revisão |
| --- | --- | --- |
| 0 | Repo Vite+React, README, AGENTS, estrutura de pastas. | Verificar que nada foi implementado como regra científica ainda. |
| 0.1 | Extração bruta do 1.0 para raw JSON. | Confirmar normalização de chaves e pendências. |
| 0.5 | Curadoria científica inicial: sources.json, curation_todo.md, status dos campos. | Marco revisa o que pode ir para organisms.json final. |
| 1 | compatibilityEngine + testes. | Testar Trichoderma+fungicida, rizóbio+metal, Bacillus tolerante, classe desconhecida. |
| 2 | viabilityEngine + testes + Lab/ViabilityChart. | Cenários extremos; constante não revisada deve aparecer como baixa confiança. |
| 3 | diagnosticEngine leve + Mapa. | Verificar que bioinsumo não é sugerido como alavanca principal quando acidez/fertilidade dominam. |
| 4 | protocolEngine + ProtocolReport. | Confirmar regra “não inventar dose”. |
| 5 | Fatores/checklist pré-aplicação. | Garantir reuso dos motores. |
| 6 | Casos & Feedback local/exportável. | Sem backend, sem aprendizado, com consentimento se compartilhar. |
| 7 | Polimento visual, acessibilidade, deploy Netlify. | Testar claro/escuro, celular/tablet/notebook, retrato/paisagem. |
| Futuro | Upload de laudo, interpretação plena de solo, backend, painel agregado, ajuste supervisionado. | Somente após base de casos e curadoria. |

# 12. Prompts prontos para Claude Code/Codex

## 12.1 Fase 0 — Repositório e estrutura

Leia RizoWiki-2.0_BRIEF_CONSOLIDADO.docx ou o markdown equivalente.
Crie o repositório Vite+React, README.md e AGENTS.md. Crie a estrutura de pastas
src/pages, src/components, src/engines, src/data, src/utils, src/tests e docs.
Não implemente regras científicas ainda. Pare para revisão.

## 12.2 Fase 0.1 — Extração bruta do RizoWiki 1.0

Clone o RizoWiki 1.0 e extraia apenas uma base bruta chamada
organisms_raw_from_1_0.json e compatibility_rules_raw_from_1_0.json.
Não transforme valores em parâmetros finais. Para cada campo, marque origem como
RizoWiki 1.0, status pendente_revisao e confidence baixa, exceto quando houver
fonte externa explicitamente citada. Gere curation_todo.md listando campos ausentes,
ambíguos ou que exigem fonte oficial/técnica/científica. Normalize micorrizas/mycorrhiza.
Pare para revisão.

## 12.3 Fase 0.5 — Curadoria científica

Crie sources.json e curation_status.json. Implemente validações para impedir que
campos com status raw_1_0, prior_especialista ou pendente_revisao gerem recomendação
forte. Crie organisms.json apenas com campos aprovados ou explicitamente marcados
como prior. Não invente fonte, constante, dose, limiar ou compatibilidade.

## 12.4 Fase 1 — compatibilityEngine

Implemente compatibilityEngine lendo compatibility_rules.json. Ele deve receber
organismo(s), classe química, modo de aplicação e tempo de contato. Retorne semáforo,
mensagem, evidence_level, confidence, limitations e rules_version. Escreva testes para:
Trichoderma+fungicida, rizóbio+cúprico/metal, Bacillus/Priestia esporulado tolerante,
classe química desconhecida e combinação sem regra específica.

## 12.5 Fase 2 — viabilityEngine e Lab

Implemente viabilityEngine com decaimento de 1ª ordem:
log10 N(t) = log10 N0 - (k_total * t)/ln(10), onde k_total = k_base*f_T*f_C*f_UV.
Todos os parâmetros precisam vir de organisms.json/model_weights.json com status e fonte.
Se um parâmetro estiver pendente, a saída deve mostrar confidence baixa e limitação explícita.
Construa ViabilityChart com curva log no tempo e linha de limiar configurável.

## 12.6 Fases 3–7 — implementação incremental

Siga o roadmap. A cada fase: implemente, escreva testes, rode build/testes,
resuma arquivos alterados, decisões e limitações. Não avance para fase seguinte sem revisão.
Nenhuma regra de decisão deve ser implementada dentro de componente visual.

# 13. AGENTS.md sugerido

# AGENTS.md — RizoWiki 2.0
Ferramenta didática e aplicada sobre bioinsumos e rizosfera.

Regras obrigatórias:
1. É apoio à decisão, não prescrição automática.
2. Toda saída aplicada traz nível de confiança, nível de evidência e limitações.
3. Não inventar dados de domínio, constantes científicas, dose, limiar ou compatibilidade.
4. O RizoWiki 1.0 é apenas rascunho didático; dados extraídos dele entram como raw_1_0.
5. Nenhum dado raw_1_0 ou pendente_revisao pode gerar recomendação forte.
6. Constantes de modelo são priors de especialista quando não houver fonte; nunca medidas.
7. Separar dados, regras e UI. Nenhuma regra de decisão dentro de componente visual.
8. Um motor por preocupação, reusado por todas as abas. Não duplicar lógica.
9. viabilityEngine usa decaimento de 1ª ordem; nunca média plana.
10. Químico é organismo × classe × contexto, não escalar único.
11. Testes para todo motor de decisão.
12. Não implementar aprendizado automático no MVP.
13. Feedback no MVP = registro local/exportável; não altera pesos.
14. protocolEngine não inventa dose; usa fonte/bula/entrada do usuário ou retorna “seguir bula”.
15. Toda ficha exportada inclui versão dos dados/regras usadas.
16. Não coletar produtor, CPF, telefone, endereço completo ou nome da propriedade.
17. Localização padrão = UF/município; coordenada exata só em estudo específico.
18. Tema claro e escuro completos, responsivo, contraste AA e ficha print-friendly.
19. Rodar testes e build antes de sugerir integração.
20. Sempre reportar limitações, pendências de curadoria e campos sem fonte.

# 14. README.md sugerido

# RizoWiki 2.0
Versão aplicada do RizoWiki para apoio à decisão sobre bioinsumos, rizosfera e risco operacional.

O RizoWiki 2.0 não é prescrição agronômica automática. Ele organiza contexto, diagnóstico,
risco, viabilidade, compatibilidade, protocolo e registro de casos com nível de confiança,
nível de evidência e limitações explícitas.

## Rodar
npm install
npm run dev
npm run build
npm test

## Estrutura
data/      fatos, fontes, evidências, status de curadoria
engines/   lógica de diagnóstico, compatibilidade, viabilidade, protocolo e feedback
components/ e pages/   interface
utils/     exportação, versão, privacidade e conversões
tests/     testes dos motores

## Dados e curadoria
O RizoWiki 1.0 é usado apenas como rascunho estrutural. Dados extraídos dele são marcados como
pendentes de revisão. Nenhuma recomendação forte deve ser gerada sem fonte e nível de evidência.

## Privacidade e pesquisa
O MVP registra casos localmente/exporta arquivos. Não solicita nome do produtor, CPF, telefone,
endereço completo ou nome da propriedade. Dados compartilhados voluntariamente poderão ser usados
para pesquisa científica de forma agregada/anonimizada, mediante aviso e consentimento.

## Aviso
Ferramenta de apoio à decisão. Ajustar à bula, legislação, condições locais e avaliação técnica responsável.

# 15. Testes mínimos e definição de sucesso

| Motor/Tela | Teste obrigatório |
| --- | --- |
| compatibilityEngine | Classe desconhecida reduz confiança; Trichoderma+fungicida gera alto risco; Bacillus esporulado não recebe o mesmo risco que organismo vegetativo. |
| viabilityEngine | Aumentar tempo, calor ou química agressiva reduz log N(t); parâmetro pendente reduz confidence. |
| diagnosticEngine | P baixo + pH/acidez ruim gera alerta de limitação de fertilidade; bioinsumo não vira alavanca principal automática. |
| protocolEngine | Sem dose fonte/entrada, saída obrigatória “seguir bula”; sempre inclui o que monitorar. |
| feedbackEngine | Caso exportado contém versão de regras, dados de entrada, previsão, resultado e qualidade do dado. |
| UI | Tema claro/escuro; celular/tablet/notebook; relatório print-friendly; semáforo com texto. |

O RizoWiki 2.0 está pronto para MVP quando conseguir gerar uma ficha rastreável com: dados de entrada, diagnóstico, evidência, função microbiana prioritária, risco operacional, viabilidade estimada, protocolo sem dose inventada, limitações, versão das regras e opção de registro de caso.

# 16. Checklist antes de iniciar implementação

Confirmar nome do repositório: RizoWiki-2.0.

Fechar AGENTS.md antes de chamar o agente de código.

Decidir se Base Técnica entra no MVP ou fica como link para 1.0.

Definir lista inicial de culturas: soja, milho, feijão e trigo.

Definir problemas iniciais: nodulação, vigor inicial, P baixo, seca/veranico, compactação, doença de raiz e risco químico.

Criar raw JSON do 1.0 sem promover valores para dados finais.

Criar primeira matriz de fontes e pendências de curadoria.

Decidir texto final de consentimento para compartilhamento voluntário de casos.

Criar testes antes de expandir UI.

Não implementar upload de laudo nem backend até o MVP estar estável.

# 17. Fontes externas iniciais para curadoria

Estas fontes não substituem revisão bibliográfica específica. Elas servem para orientar o levantamento inicial de regulação, segurança, fertilizantes/inoculantes, bioinsumos e uso de agente de código.

| Fonte | Uso no RizoWiki 2.0 | URL |
| --- | --- | --- |
| MAPA — Bioinsumos | Conceito regulatório, escopo de bioinsumos e produção vegetal. | https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/bioinsumos |
| MAPA — Fertilizantes | Legislação, publicações, fiscalização, corretivos e inoculantes. | https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes |
| EFSA QPS | Triagem de segurança de microrganismos; não usar como prova de eficácia. | https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/qualified-presumption-safety-qps |
| LGPD — Lei 13.709/2018 | Referência legal para tratamento de dados pessoais e governança de dados. | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm |
| OpenAI Codex | Referência sobre uso de agente de código, AGENTS.md, revisão humana e testes. | https://openai.com/index/introducing-codex/ |
| Embrapa / IDR-Paraná / manuais regionais | Curadoria técnica e regional de fertilidade, cultura e manejo. | A levantar por cultura/tema. |
| Literatura revisada por pares | Parâmetros, eficácia, compatibilidade e viabilidade. | A levantar por organismo/função/contexto. |

# 18. Apêndice — exemplos de schemas

## 18.1 Registro de caso

{
  "case_id": "local-uuid",
  "created_at": "2026-06-26T00:00:00-03:00",
  "rules_version": "0.1.0",
  "organisms_version": "curated-0.1.0",
  "location": {
    "uf": "PR",
    "municipio": "Palotina",
    "approx_coordinate": null,
    "exact_coordinate": null
  },
  "crop": "soja",
  "season": "2026/2027",
  "diagnosis_input": {},
  "app_output": {
    "diagnosis": "",
    "priority_functions": [],
    "candidate_organisms": [],
    "risk": "",
    "confidence": ""
  },
  "field_result": {
    "result_class": "positivo_parcial|positivo_forte|neutro|negativo|inconclusivo",
    "measured_variables": ["SPAD", "nodulacao", "produtividade"],
    "data_quality": "alta|media|baixa|inconclusiva",
    "notes": ""
  },
  "research_sharing_consent": false
}

## 18.2 Regra diagnóstica

{
  "rule_id": "alerta_p_baixo_acidez",
  "conditions": {
    "p_class": "baixo",
    "ph_or_acidity": "baixo_ou_risco_acidez"
  },
  "output": {
    "diagnostic_message": "A resposta a solubilizadores de P pode ser limitada se acidez/fertilidade forem a restrição principal.",
    "priority_functions": ["psol"],
    "main_leverage_warning": "corrigir/interpretrar fertilidade antes de atribuir falha ao bioinsumo"
  },
  "evidence_level": "D",
  "status": "pendente_revisao",
  "limitations": ["regra leve do MVP", "não substitui análise regional de fertilidade"]
}

# 19. Síntese final

O melhor caminho é não tentar fazer o RizoWiki 2.0 “inteligente demais” no início. Ele deve ser rigoroso, rastreável e útil. O salto de qualidade não virá de IA aprendendo sozinha, mas de separar dados, evidências, regras, limitações e feedback. O MVP deve nascer pequeno, mas com a arquitetura certa para crescer sem herdar as fragilidades do 1.0.